# Kawaii Clube
Requisitos · Backlog · Arquitetura · Contratos

Especificação funcional e técnica | Versão 1.0 | 15 de outubro de 2026

DECISÃO DE ESCOPO Priorizar o fluxo match → rascunho revisável → rastreabilidade, preservando matching/gerador existentes. Desafio 01 entra como automação proposta, com MVP limitado ao elo central.

# Resumo das decisões

| Eixo | Escolha e justificativa |
| --- | --- |
| Negócio | Parceria executada e comprovada é valor final; match e proposta são estágios intermediários. |
| Stack | React/Vite/TypeScript + NestJS + PostgreSQL/Prisma; reaproveitar código e infraestrutura quando possível. |
| Arquitetura | Monólito modular com Adapter; nenhuma nova API Python, banco vetorial ou microsserviço no MVP. |
| Matching | Preservar política existente; regras de elegibilidade + ranking explicável como evolução, não retrabalho compulsório. |
| Risco | Contrato proposto sujeito a auditoria. Caso sem acesso real, usar mocks identificados como simulação. |

# 0. Fronteiras e premissas

Fato do desafio: há dois componentes descritos como existentes (matches e geração de propostas), mas ainda não integrados; o Clube depende de ações manuais.

Fato da documentação compartilhada: frontend React, backend NestJS, banco PostgreSQL/Prisma e IDs Inteiros; não houve inspeção integral do código ou do ambiente.

Hipótese de negócio: a descontinuidade do fluxo reduz a conversão; verificar com métricas, sem prometer aumento de receita.

Proposta: contratos e nomes de rotas abaixo são referências para discussão e mocks, não endpoints confirmados da Kawaii.

# 1. Objetivo de negócio e sucesso

Objetivo principal: viabilizar oportunidades relevantes e convertê-las em propostas e, posteriormente, parcerias efetivamente executadas. A métrica norte é parcerias com resultado confirmado por mês, segmentadas por modalidade; aceites e rascunhos não equivalem à execução.

| Indicador | Definição e cautela |
| --- | --- |
| Conversão match → proposta | Oportunidades exibidas com rascunho iniciado / oportunidades exibidas, na mesma coorte e janela. |
| Aceite bilateral | Propostas aceitas por ambas as partes / propostas enviadas à decisão; não é execução. |
| Resultado confirmado | Parcerias executadas e verificadas / acordos elegíveis com janela de observação encerrada. |
| Eficiência e custo | Tempo manual por proposta; custo de geração e custo operacional por parceria efetiva. |
| Cobertura / justiça | Percentual de participantes elegíveis com recomendação e distribuição da exposição. |

# 2. Engenharia de requisitos — Desafio 02

Critérios expressos como comportamento verificável. RF = funcional; RNF = não funcional. “P0” representa importância para o fluxo demonstrável; conclusão real depende de acesso aos componentes.

| ID | Prio. | Requisito | Aceite mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-P01 | P0 | Consultar recomendações | Dado usuário autenticado e oportunidade visível, quando consulta, então recebe apenas candidatos elegíveis com paginação e estados vazios. |
| RF-P02 | P0 | Justificar match | Cada recomendação mostra modalidade, sinais e referências de origem; sinal inferido não é apresentado como confirmado. |
| RF-P03 | P0 | Bloquear recomendações inválidas | Aplicar regras confirmadas de status, acesso, conflito e conversa; regra histórica de 2 sinais fica parametrizável até validação. |
| RF-P04 | P0 | Iniciar proposta | Ao selecionar match válido, sistema resolve o match no backend e monta o contexto para o gerador/adapter. |
| RF-P05 | P0 | Revisar rascunho | Usuária visualiza e edita objetivo, escopo e contrapartidas, sem envio automático. |
| RF-P06 | P0 | Persistir e proteger rascunho | Acesso restrito, validação de dados, controle de versão; repetição idempotente não cria duplicata. |
| RF-P07 | P0 | Registrar eventos | Criar trilha mínima: match exibido, rascunho iniciado/criado/erro e atualizações; sem PII desnecessária. |
| RF-P08 | P0 | Tratar falhas e loading | Tela distingue vazio, carregando, erro, indisponibilidade e conflito; permite retentar operações seguras. |
| RF-P09 | P1 | Submeter proposta | Confirmar explicitamente envio, respeitar acesso/regras existentes e notificar destino. |
| RF-P10 | P1 | Acompanhar aceite/execução | Ler chat e aceite bilateral sem substituir regra existente; confirmar resultado ou encerramento. |
| RF-P11 | P1 | Oportunidades de empresa | Verificar requisitos de capacidade, localização, prazo e entrega sem exigir reciprocidade artificial. |
| RF-P12 | P2 | Avaliar qualidade | Feedback com métricas por modalidade e coorte; experimentos após dados suficientes. |

# 3. Engenharia de requisitos — Desafio 01

| ID | Prio. | Requisito | Aceite mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-C01 | P1 | Ciclo de vida da integrante | Estado baseado em evento com transição auditável: entrada, perfil apto, primeira oportunidade, participação e inatividade. |
| RF-C02 | P1 | Segmentação | Alvo da comunicação definido por consulta e finalidade: etapa, interesse, evento ou localização relevante. |
| RF-C03 | P1 | Boas-vindas | Após cadastro elegível e permissão de contato, comunicação de orientação ocorre uma vez; falha registrada. |
| RF-C04 | P1 | Perfil insuficiente | Lembrete apenas se campos essenciais estiverem ausentes e frequência/consentimento permitirem. |
| RF-C05 | P1 | Convites de eventos | Convite segmentado e confirmação separados de presença real; registrar não comparecimento. |
| RF-C06 | P1 | Check-in externo | Presença verificada por check-in controlado ou importação autorizada; não confundir inscrição com presença. |
| RF-C07 | P1 | Primeira parceria | Com oportunidade válida, sugerir ação contextual; não disparar se conversa ativa ou opt-out. |
| RF-C08 | P1 | Painel operacional | Exibir cobertura, ativação, presença, entregas/erros e tempo manual, com denominadores definidos. |

# 4. Regras de negócio e critérios de elegibilidade

| Regra | Descrição e status |
| --- | --- |
| BR-01 | Não recomendar o próprio post nem permitir interação consigo mesmo; documentado. |
| BR-02 | Respeitar status de oportunidade, restrições de plano e permissão vigente; documentado parcialmente. |
| BR-03 | Conversa aberta MC–MC sobre mesma proposta excluía casos na matriz maio/2026; escopo exato por par/proposta exige validação. |
| BR-04 | Mínimo de dois sinais confirmados consta na matriz de maio; proposta de política configurável, não regra universal de todas as modalidades. |
| BR-05 | Apoio: atender necessidade e disponibilidade; não obrigar troca simétrica. |
| BR-06 | Permuta: ambas as contrapartidas precisam satisfazer necessidade e viabilidade. |
| BR-07 | Collab: objetivo compartilhado, papéis complementares e condições de execução. |
| BR-08 | Empresa ↔ participante: avaliar requisitos comerciais/capacidade; não equiparar a permuta. |
| BR-09 | Aceite da parceria em chat exige confirmações das duas partes conforme documentação; não declarar execução apenas por aceite. |
| BR-10 | O backend revalida estado/elegibilidade/autorizações ao criar proposta, mesmo que a UI já tenha apresentado match. |

# 5. Requisitos não funcionais e metas provisórias

| ID | Aspecto | Critério |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Segurança | JWT quando aplicável; autorização por recurso, não apenas papel; dados de teste fictícios. |
| RNF-02 | Privacidade | LGPD, finalidade e minimização; não transmitir CPF/bio completa para LLM ou logs sem necessidade e base apropriada. |
| RNF-03 | Idempotência | Idempotency-Key vinculada a ator/operação/payload; repetição idêntica devolve mesmo rascunho; divergência gera 409. |
| RNF-04 | Consistência | Revalidar oportunidade e conversa na transação; mudanças concorrentes não criam propostas inconsistentes. |
| RNF-05 | Latência | Alvo inicial de medição: p95 do GET em homologação <=300ms em dataset pequeno (não é SLA comprovado). |
| RNF-06 | Dependências | Timeout, backoff em falhas transitórias, limites de tentativas; falha externa não deve gerar envio duplicado. |
| RNF-07 | Observabilidade | Correlation ID, eventos e métricas de erro/latência/custo por operação; sem expor dados pessoais. |
| RNF-08 | Qualidade | Testes unitários, contrato, integração e fluxo E2E; branch isolada, CI e rollback. |
| RNF-09 | Acessibilidade | Navegação por teclado, rótulos de formulário, estados discerníveis e sem prometer percentual probabilístico. |
| RNF-10 | Manutenibilidade | Módulos separados, funções puras para regras, adapters, README, ADR e .env.example sem segredos. |

# 6. Backlog refinado

Backlog completo entregue também em CSV para importação em ferramenta de gestão. Esforço relativo: XS=1–3h, S=4–8h, M=9–16h, L=17–30h; valores orientativos antes da inspeção, não estimativa contratual.

## P0 — Primeira entrega

| ID | Entrega | Dep. | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| KAW-001 | Validar unidade de valor e funil | — | S |
| KAW-002 | Auditar matching e gerador atuais | KAW-001 | M |
| KAW-003 | Definir contrato canônico de oportunidade e match | KAW-002 | S |
| KAW-004 | Montar fixtures e matriz de casos | KAW-003 | S |
| KAW-005 | Criar adapter do mecanismo de matching | KAW-002,KAW-003 | M |
| KAW-006 | GET recomendações por oportunidade | KAW-005 | S |
| KAW-007 | POST rascunho com idempotência | KAW-003,KAW-005 | M |
| KAW-008 | Central de recomendações | KAW-006 | M |
| KAW-009 | Revisar e salvar rascunho | KAW-007,KAW-008 | M |
| KAW-010 | Registrar eventos mínimos do funil | KAW-007 | S |
| KAW-011 | Testes de fluxo e não regressão | KAW-006,KAW-007,KAW-009 | M |
| KAW-012 | Documentação, ADR e demonstração | KAW-011 | S |

## P1 — Evolução funcional

| ID | Entrega | Dep. | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| KAW-013 | Definir estados de jornada e preferências | KAW-001,KAW-003 | S |
| KAW-014 | Régua de boas-vindas e perfil | KAW-013 | M |
| KAW-015 | Convites e check-in de eventos | KAW-013 | L |
| KAW-016 | Follow-up contextual pós-match | KAW-010,KAW-013 | M |
| KAW-017 | Painel do funil por coorte/modalidade | KAW-010,KAW-013 | M |
| KAW-018 | Oportunidades B2B gerenciáveis | KAW-003 | M |
| KAW-019 | Acompanhar aceite e execução | KAW-007,KAW-010 | L |

## P2 — Otimização condicionada

| ID | Entrega | Dep. | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| KAW-020 | Extração semântica de bios | KAW-003,KAW-017 | M |
| KAW-021 | Geração assistida de proposta | KAW-007,KAW-017 | M |
| KAW-022 | Experimentos estatísticos de ranking | KAW-017 | L |
| KAW-023 | ML supervisionado para priorização | KAW-022 | L |
| KAW-024 | Busca semântica/embeddings | KAW-017 | L |

ESCOLHA DE ESCOPO O P0 completo pode superar uma semana se os dois componentes reais não estiverem acessíveis. Para a prova técnica, entregar o menor fluxo demonstrável com fixtures/mocks explícitos, sem afirmar integração de produção.

# 7. Arquitetura-alvo e decisão de hospedagem

Escolha: monólito modular NestJS + front-end React desacoplado, preservando repositórios e infraestrutura quando autorizados. O matching pode permanecer onde está; adapters isolam contratos. API/worker adicionais só se tempo de geração justificar execução assíncrona.

Figura 1. Arquitetura lógica proposta, não representação auditada do ambiente de produção. A linha tracejada indica componente opcional.

## 7.1. Responsabilidades e padrões

| Módulo / camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Presentation / controller | Autenticação, autorização por recurso, validação de entrada e HTTP. |
| Application / use case | Orquestrar elegibilidade, criação de rascunho, persistência e eventos. |
| Domain / policy | Definir política por modalidade (Strategy) sem dependência de framework. |
| Matching adapter | Traduzir saída de matching existente para Recommendation canônica. |
| Proposal adapter | Traduzir MatchSnapshot em ProposalGenerationInput e resultado de rascunho. |
| Repositories / Prisma | Operações transacionais, unicidade, leitura de estados e gravação de eventos. |
| Worker opcional | Chamadas lentas de IA, recálculo e notificações autorizadas. |

## 7.2. Estrutura sugerida

src/modules/partnerships/
  presentation/  dto/ + controller
  application/   use-cases/ + ports/
  domain/        eligibility-policy + matching-strategies
  infrastructure/ matching.adapter + proposals.adapter + prisma.repository
  partnerships.module.ts

## 7.3. Opções descartadas no MVP

Microsserviços/serviço Python: aumentariam comunicação distribuída e custo sem ganho comprovado na escala inicial.

Banco vetorial ou RAG: não é pré-requisito para criar ou revisar proposta; requer corpus e problema semântico comprovado.

Google Sheets como banco principal: duplica fonte de verdade e dificulta consistência.

LLM no GET de matches: eleva custo, latência e variabilidade sem necessidade para regras determinísticas.

# 8. Contratos de domínio e integração

Convenção: IDs de usuário/oportunidade/proposta são inteiros como na documentação fornecida; matchRef é referência opaca para revalidação, não prova de permissão. Todos os nomes de rotas a seguir são propostos.

## 8.1. Contrato canônico de recomendação

MatchRecommendation {
  matchRef: string; opportunityId: number; candidate: ParticipantSummary;
  modality: SUPPORT | EXCHANGE | COLLAB | COMMERCIAL;
  evidence: Evidence[]; explanation: string; policyVersion: string;
  evaluatedAt: ISODateTime;
}

Evidence contém critério, tipo de fonte, referência rastreável e confirmação explícita. Não armazenar texto sensível desnecessário na evidência.

## 8.2. Contrato de passagem ao gerador

ProposalGenerationInput {
  matchRef: string; opportunityId: number; proposerId: number;
  partnerId: number; modality: PartnershipModality;
  objective: string; scope: string; consideration?: string;
  evidenceRefs: string[]; requestedBy: number; policyVersion: string;
}

Os IDs/atributos são resolvidos ou validados no servidor. O frontend não deve conseguir escolher livremente proposerId, partnerId ou sobrescrever evidências e permissões.

## 8.3. Estados e eventos mínimos

| Agregado | Estados / eventos de referência |
| --- | --- |
| Recomendação | ELEGIBLE/STALE/DISMISSED; MATCH_PRESENTED e MATCH_INVALIDATED. |
| Rascunho | PENDING_GENERATION, DRAFT, READY_FOR_REVIEW, GENERATION_FAILED; PROPOSAL_DRAFT_CREATED. |
| Negociação / acordo | SUBMITTED, ACCEPTED, REJECTED, WITHDRAWN, IN_PROGRESS, COMPLETED; somente após conciliar com domínio atual. |
| Evento de negócio | eventId, aggregateId, actorId, type, occurredAt (UTC), correlationId, policyVersion e idempotencyKey quando aplicável. |

## 8.4. Rotas propostas para o MVP

| Método e rota | Finalidade | Regras essenciais |
| --- | --- | --- |
| GET /partnerships/recommendations | Listar sugestões elegíveis e justificativas por oportunidade. | JWT + acesso ao recurso; paginação; 200/401/403/404. |
| POST /partnerships/proposal-drafts | Criar rascunho a partir de match revalidado. | Idempotency-Key; 201 ou 202; 409 quando inválida repetição/estado. |
| GET /partnerships/proposal-drafts/{id} | Consultar rascunho próprio/autorizado. | Não retornar dados de outra participante; 403/404. |
| PATCH /partnerships/proposal-drafts/{id} | Editar rascunho usando versão esperada. | Validação; 409 para versão conflitante; sem envio automático. |

OpenAPI 3.0.3 em YAML acompanha este documento, com schemas completos de requisição, resposta, evidências, erros e exemplos de contrato. Os endpoints são proposta de integração, não inventário de rotas atuais.

## 8.5. Exemplo simplificado — iniciar rascunho

POST /partnerships/proposal-drafts
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: demo-20261015-op101-candidate203
{ "matchRef": "op101:candidate203:policy-v1", "expectedPolicyVersion": "v1" }

201 { "success": true, "data": { "id": 501, "status": "DRAFT", "version": 1, ... } }

Exemplo com IDs fictícios; em integração real, a referência deve corresponder ao motor existente e ser resolvida/revalidada no backend.

## 8.6. Tratamento de estados e falhas

A mesma chave com mesmo payload retorna o mesmo rascunho; a mesma chave com payload divergente gera 409.

Se o estado da oportunidade mudou após a recomendação, retornar conflito/inelegibilidade com mensagem operacional segura.

Se o gerador for lento, retornar 202 + identificador/status de trabalho, sem manter request indefinida.

Falha do gerador não deve criar proposta submetida, enviar WhatsApp ou alterar chat por acidente.

Ao receber 401, o cliente usa o fluxo JWT já definido pela plataforma; não duplicar gestão de token.

# 9. Plano de testes e Definition of Done

| Caso | Entrada/estímulo | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| T-01 — Elegível | Oferta e necessidade complementares com evidência verificada | Recomendação aparece com justificativa rastreável. |
| T-02 — Conversa ativa | Par já vinculado a conversa com bloqueio confirmado | Recomendação não é reapresentada de maneira duplicada. |
| T-03 — Self-match | Autora tenta iniciar proposta no próprio post | Operação bloqueada. |
| T-04 — Sem dados | Candidato tem campos essenciais ausentes | Não inventar evidência; tratamento de ausência explícito. |
| T-05 — Idempotência | POST igual duas vezes com mesma chave | Um rascunho único e resposta original reproduzida. |
| T-06 — Chave divergente | Mesmo Idempotency-Key com payload diferente | 409 e nenhuma segunda operação. |
| T-07 — Autorização | Usuária não autorizada acessa draft de outra | 403/404 sem vazamento de conteúdo. |
| T-08 — Concorrência | Dois PATCH com versão antiga | Uma atualização prevalece; outra retorna 409. |
| T-09 — Falha externa | Gerador demora ou fica indisponível | Falha exibida, estado seguro, sem efeito duplicado. |
| T-10 — Duas modalidades | Permuta e oportunidade de empresa | Elegibilidade específica e formulários coerentes. |

Definition of Done: requisito atendido + teste documentado + estados UI + permissão revisada + ausência de segredos no repo + instrução de execução + limitação explicitada. Mock demonstrado não pode ser relatado como integração real.

# 10. Entrega de uma semana: sequência executável

| Dia | Ação | Evidência observável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar sucesso, inspecionar peças/contratos e registrar lacunas. | AS-IS, nomes de módulos, requisitos aceitos. |
| 2 | Congelar DTO provisório, casos de teste, status e backlog. | Fixtures de permuta e empresa + OpenAPI proposta. |
| 3 | Adapter e regras mínimas com testes; mocks caso necessário. | Testes positivos/negativos e retorno canônico. |
| 4 | Implementar Central de Oportunidades com detalhes e estados. | UI navegável; loading, empty e error. |
| 5 | POST de rascunho, revisão e prevenção de duplicidade. | Fluxo match → proposta reproduzível. |
| 6 | QA, logs, documentação, check regressão e ajustes. | Evidências, contrato e limitações. |
| 7 | Roteiro e demonstração de até 20 minutos. | Apresentação, critérios de negócio e próximos passos. |

# 11. Perguntas pendentes / Gates

| Gate | Área | Pergunta de validação |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Negócio | O que constitui “parceria efetiva” e quem pode confirmar? |
| G-02 | Auditoria | Onde estão implementados matching e gerador? API, frontend, workflow externo? |
| G-03 | Entidade | “Proposta no mural” e “proposta gerada” são entidades distintas ou versões da mesma? |
| G-04 | Regra | Conversa aberta bloqueia por par, post, proposta ou rodada? |
| G-05 | Dados | Dois sinais confirmados são exigidos para todas as modalidades ou só política maio/2026? |
| G-06 | Empresa | Empresa publica demanda diretamente ou por intermediação da Kawaii? |
| G-07 | Segurança | Quais papéis, permissões e canais de contato estão autorizados? |
| G-08 | Integração | Gerador retorna rascunho síncrono, job assíncrono ou documento externo? |

REGRA PARA MUDAR A PRIORIDADE Se a auditoria mostrar ausência de dados minimamente utilizáveis, priorizar captura de ofertas e demandas. Se as propostas já nascem, mas não se concretizam, priorizar negociação e acompanhamento. Sem isso, implementar primeiro o elo match → proposta.

# 12. Entregáveis e referências

Documento Word: requisitos, backlog, arquitetura, contratos e critérios de validação (este arquivo).

CSV: backlog com IDs, dependências, critérios de aceite, esforço relativo e janela.

YAML OpenAPI: referência versionável dos contratos propostos, sujeita à inspeção da implementação atual.

Fontes: Desafio Kawaii (4 páginas); Kawaii API/Web README e AGENTS.md; matriz de matches de maio/2026; Plano Estratégico Integrado v2.0; contexto institucional fornecido.

Fundamentos: recomendação recíproca; O Andar do Bêbado (Mlodinow); A Senhora Tomando Chá (Salsburg); arquitetura em múltiplos estágios; princípios de engenharia modular.

Status de decisão: ESPECIFICAÇÃO PROPOSTA. Não afirmar que a integração executa em produção antes de testar componentes reais e validar regras com o negócio.