DISCOVERY  /  ESTRATÉGIA  /  ENGENHARIA

# Kawaii Clube
Da causa-raiz ao retorno

Plano estratégico integrado · produto, matching, automação, arquitetura e indicadores

Versão 2.0  |  15 de outubro de 2026  |  Documento de decisão e roadmap

TESE DO PROJETO O motor é a parceria efetiva, não o match isolado A Kawaii gera valor quando conecta necessidades reais a capacidades e oportunidades, viabiliza acordos, acompanha entregas e utiliza os resultados para gerar novas conexões. O produto deve reduzir atrito nesse ciclo com custo proporcional à escala.

## Decisão executiva

Priorizar o elo operacional explicitamente interrompido no desafio: match → elaboração de proposta → acompanhamento mínimo. Antes de codificar, validar o conceito de sucesso, auditar os dois componentes existentes e garantir dados essenciais. Automatizar o Clube de Conexões com os sinais confiáveis que o ciclo produzir.

## O que muda nesta versão

Modalidades distintas de parceria: Apoio, Permuta e Collab; empresas externas como tipo de participante/oportunidade, não como modalidade automática.

Etapas com dependências, critérios de saída (“gates”) e avaliação de impacto econômico.

Arquitetura modular, contratos, qualidade estatística, segurança, custo, latência e manutenibilidade.

Backlog orientado a resultado, MVP de uma semana e plano de evolução sem reconstruir o que já existe.

## Natureza deste estudo

Planejamento preliminar baseado no enunciado (4 páginas), textos técnicos compartilhados, matriz de match de maio de 2026 e posicionamento institucional debatido. Fatos, hipóteses e decisões propostas são distinguidos ao longo do documento. Não houve auditoria integral de produção, dados financeiros ou entrevistas de validação.

# 1. Produto: quem participa, que valor recebe e como gira o negócio

A Kawaii combina educação empreendedora, comunidade e tecnologia de conexões. Seu mercado inclui microempreendedoras, especialistas, empresas, marcas e instituições. O problema de mercado é o acesso restrito a conhecimentos, recursos, canais comerciais e redes de colaboração; a tecnologia deve auxiliar a superar essas barreiras.

| Participante | Contribuição / necessidade | Benefício que importa |
| --- | --- | --- |
| Micro e pequena empreendedora | Ofertas, demandas, produção, serviços e participação | Acesso, vendas, economia, aprendizado e distribuição |
| Especialista ou mentora | Competência técnica, orientação, suporte | Contribuição profissional e alianças relevantes |
| Marca ou empresa | Demanda por fornecedoras, iniciativas, canais e recursos | Fornecimento, inovação, alcance e objetivos de parceria |
| Instituição parceira | Programas, oportunidades e apoio | Resultados de programa e impacto verificável |
| Equipe Kawaii | Educação, governança, curadoria e operação | Conversões, eficiência, confiança e sustentabilidade |

## Modalidade de parceria ≠ tipo de relacionamento

| Modalidade / relação | O que define compatibilidade | Exemplo de resultado |
| --- | --- | --- |
| Apoio | Necessidade real + competência disponível + possibilidade de atendimento; não pressupõe troca simétrica | Orientação ou serviço de apoio realizado |
| Permuta | Oferta de A atende B E contrapartida de B atende A, com disponibilidade e condições compatíveis | Entregas de ambas as partes confirmadas |
| Collab | Objetivo conjunto, competências complementares e condições de execução | Projeto, campanha ou produto conjunto realizado |
| Oportunidade empresa ↔ empreendedora | Requisitos comerciais, capacidade de entrega, prazo e elegibilidade | Fornecimento, iniciativa ou contrato realizado |

“Oportunidades com empresas” é uma relação de mercado que pode tomar a forma de apoio, colaboração ou contratação. O produto deve representá-la sem forçar uma regra de reciprocidade única.

## Volante de crescimento — hipótese de produto

| Volta | Mecanismo | Efeito de negócio a verificar |
| --- | --- | --- |
| 1. Participação | Integração, ensino e coleta mínima de ofertas/demandas | Mais pessoas aptas a buscar valor |
| 2. Descoberta | Elegibilidade e recomendação acionável | Mais contatos relevantes |
| 3. Conversão | Proposta, negociação, aceite e execução | Mais parcerias efetivas |
| 4. Confiança | Resultado comprovado e feedback | Mais retorno e indicações |
| 5. Densidade | Participantes e oportunidades mais adequadas | Mais cobertura e novas rodadas de match |

O loop só se sustenta se houver equilíbrio entre necessidades e capacidades, oportunidades suficientes por segmento e retorno real. Cadastro e envio de mensagens, isoladamente, não representam sucesso.

# 2. Diagnóstico: distinguir causa-raiz, gargalo e consequência

| Camada | Fato ou hipótese | Implicação |
| --- | --- | --- |
| Causa de mercado — contexto | Acesso limitado a parceiros, recursos, conhecimento e canais comerciais | A Kawaii precisa construir caminhos para colaboração real |
| Desafio 01 — fato do enunciado | Convites, confirmações, participação e boas-vindas exigem trabalho manual; parte da atividade ocorre fora do app | Operação pouco automatizada e com rastreamento limitado |
| Desafio 02 — fato do enunciado | Motor de matches e automação de propostas são descritos como existentes, mas não integrados | Oportunidade ainda não percorre uma jornada contínua |
| Hipótese de causa técnica | Dados, estados e contratos podem estar fragmentados entre funcionalidades | Precisamos auditar antes de mexer no código |
| Hipótese de impacto comercial | Atrito entre match, proposta e execução pode reduzir conversão | Testar com dados e observação, não assumir perda de receita |

## Por que não começar por WhatsApp, árvore de decisão ou outro aplicativo?

Automatizar comunicações pode reduzir tempo de equipe, mas não comprova criação de parcerias. Treinar árvore de decisão sem histórico rotulado e sem objetivo consistente introduz falso rigor estatístico. Reconstruir um aplicativo existente amplia custo e risco. A primeira intervenção deve eliminar um bloqueio conhecido no ciclo, mantendo dados mínimos e registrando a experiência.

DIAGNÓSTICO A VALIDAR O elo match → proposta é o gargalo técnico mais objetivo O enunciado o descreve diretamente. Ele será priorizado até que dados reais indiquem que o problema mais limitante está antes (falta de dados/oportunidades) ou depois (negociação/execução).

## Perguntas que destravam a decisão

Qual marco caracteriza “parceria efetiva” e qual evidência a comprova?

Quantas oportunidades, matches, propostas, aceites e execuções ocorreram por período e modalidade?

Qual etapa gera mais abandono, retrabalho e tempo manual?

Empresas externas publicam demandas diretamente ou a Kawaii faz a intermediação?

Quais contratos e módulos de matching/propostas estão de fato executáveis?

# 3. Resultado de negócio: definição, funil e indicadores

Recomendação: considerar como parceria efetiva uma colaboração aceita e com ao menos uma entrega/benefício realizado e confirmado por regra acordada. Um match sugerido, conversa iniciada, proposta criada e acordo aceito são marcos diferentes; não devem ser somados como “parcerias”.

| Estado proposto | Evidência mínima | O que não se deve inferir |
| --- | --- | --- |
| Oportunidade apta | Requisitos, criador, status e tipo válidos | Ainda não houve match |
| Match apresentado | Candidato elegível e justificativa exibida | Ainda não houve interesse |
| Interesse / contato | Ação da participante registrada | Não equivale a proposta |
| Proposta criada / enviada | Versão, autoria e destinatário definidos | Não equivale a aceite |
| Acordo aceito | Termos e confirmações das partes | Não equivale a execução |
| Execução confirmada | Entrega/benefício e confirmação auditável | Não implica receita da Kawaii |

## North Star e métricas de suporte

NORTH STAR PROPOSTA Parcerias efetivas confirmadas por mês Complementar com taxa de execução por coorte e modalidade. A métrica deverá diferenciar negócios concretizados de ações sociais, permutas e apoio, sem reduzi-los a receita financeira.

| Indicador | Regra de cálculo / cuidado |
| --- | --- |
| Cobertura de oportunidades | Participantes elegíveis que receberam ≥1 recomendação qualificada / elegíveis, na mesma coorte |
| Conversão match → proposta | Oportunidades recomendadas que originam proposta / oportunidades recomendadas, com janela definida |
| Aceitação | Propostas aceitas / propostas submetidas à decisão |
| Execução | Parcerias confirmadas como executadas / acordos aceitos com prazo de observação concluído |
| Tempo até primeira parceria | Tempo da entrada até primeira execução confirmada; mediana e distribuição |
| Eficiência operacional | Minutos manuais por tarefa, participante e proposta; antes/depois |
| Qualidade de matching | Relevância avaliada, falsos positivos, ausência de candidatos, distribuição de exposição |
| Saúde econômica | Custo operacional por resultado; receita incremental atribuível, quando comprovada |

Antes de definir metas percentuais, obter baseline: ao menos um período de histórico disponível com denominadores, coortes, modalidade, custo e janela de observação. Se não houver dados adequados, começar a coletá-los a partir do MVP.

# 4. Roadmap causal — resolução da raiz até a recorrência

A ordem abaixo é por dependência e retorno esperado, não um cronograma rígido. A instrumentação mínima acompanha as etapas de implementação; a automação completa depende de eventos confiáveis. Cada gate evita avançar com premissas não testadas.

## 00 · Validar unidade de valor e receita

Intervenção. Definir parceria efetiva; distinguir apoio, permuta, collab e fornecimento; levantar como a Kawaii captura valor (planos, B2B ou outros, se confirmados).

Entrega / evidência. Glossário, funil AS-IS, perguntas respondidas e indicadores escolhidos.

Retorno possível. Evita perseguir métricas de vaidade e estimar ROI errado.

GATE: Responsável de produto aprova resultados e estados.

## 01 · Auditar o fluxo e as peças existentes

Intervenção. Ler README, schema Prisma, contratos Swagger, módulos de posts/chats/notificações, matching e gerador; testar dados e caminho atual em ambiente seguro.

Entrega / evidência. Mapa AS-IS, inventário de fontes e contratos, lacunas e riscos de alteração.

Retorno possível. Evita retrabalho e reduz custo e risco de engenharia.

GATE: É possível indicar onde nasce cada dado e onde o fluxo interrompe.

## 02 · Estruturar dados mínimos da oportunidade

Intervenção. Representar quem busca, oferece, em qual modalidade, com quais requisitos e prazos; usar informação existente sempre que suficiente.

Entrega / evidência. Dicionário de dados e conjunto de casos válidos/inválidos por modalidade.

Retorno possível. Permite qualificação e reduz recomendações incorretas.

GATE: Dois cenários de parceria podem ser avaliados sem dados inventados.

## 03 · Definir estados e eventos essenciais

Intervenção. Criar identificação estável de oportunidade, match e proposta; registrar transições e falhas com timestamp e ator; ajustar ao domínio existente.

Entrega / evidência. Contrato de eventos e testes para estados/duplicidades.

Retorno possível. Torna mensurável a perda em cada etapa e habilita automações.

GATE: Uma oportunidade é acompanhável sem dupla contagem.

## 04 · Preservar e validar elegibilidade/matching

Intervenção. Reutilizar o mecanismo existente; verificar exclusões, evidências, modalidades e explicações. A regra de dois sinais do recorte 2026 não é automaticamente universal.

Entrega / evidência. Lista de recomendações justificadas e testes de exclusão.

Retorno possível. Protege confiança e reduz fricção nas primeiras recomendações.

GATE: Casos negativos, sem histórico e com conflitos têm comportamento definido.

## 05 · Conectar match à proposta revisável

Intervenção. Definir Adapter entre saídas do match e entradas do gerador; usar formulário pré-preenchido, revisão, autorização, idempotência e tratamento de erros.

Entrega / evidência. Fluxo demonstrável ponta a ponta com contrato tipado.

Retorno possível. Ataca diretamente a quebra de continuidade do Desafio 02.

GATE: A proposta correta é criada sem duplicação e com estados visíveis.

## 06 · Acompanhar aceite e execução

Intervenção. Reutilizar chats e confirmações; oferecer status, próximos passos e conclusão com evidência mínima; cobrir resultados fora do app.

Entrega / evidência. Histórico de conversão e encerramentos com motivos.

Retorno possível. Distingue atividade de colaboração realmente entregue.

GATE: Relatório contabiliza acordos e execuções de modo verificável.

## 07 · Automatizar ativação e participação do Clube

Intervenção. Acionar boas-vindas, completude de perfil, eventos, oportunidades e follow-up por eventos e preferências; registrar presenças quando viável.

Entrega / evidência. Uma régua de onboarding e um fluxo pós-match testados.

Retorno possível. Menos tarefas manuais e mais participantes aptas a aproveitar oportunidades.

GATE: Disparos corretos, consentidos, com logs e opt-out.

## 08 · Analisar, otimizar e aprender

Intervenção. Calcular conversão por modalidade, exposição, latência e custo; testar melhorias; avaliar NLP, embeddings ou modelos treinados só com dados e ganho comprovado.

Entrega / evidência. Painel de funil, testes de hipótese, revisões das regras.

Retorno possível. Melhora custo por resultado e reduz recomendações inúteis.

GATE: Comparações válidas sustentam cada nova complexidade.

## 09 · Evoluir escala, retenção e retorno

Intervenção. Utilizar resultados para melhorar educação, parcerias externas, programas, retenção e eventuais receitas; dimensionar infraestrutura por telemetria.

Entrega / evidência. Plano de evolução econômica e tecnológica com limiares.

Retorno possível. Potencial de recorrência, aquisição orgânica e sustentabilidade.

GATE: Custos incrementais e receita atribuível são conhecidos.

# 5. Política de matching: um pipeline, estratégias distintas

O objetivo inicial não é “treinar uma IA”, mas oferecer recomendações viáveis e explicáveis, com custo previsível. A unidade de comparação é a oportunidade; a elegibilidade deve ser determinada antes de qualquer score.

| Estágio | Como funciona | Tecnologia inicial |
| --- | --- | --- |
| 1. Elegibilidade | Disponibilidade, requisitos obrigatórios, conversa existente, restrições e permissões | SQL + regras de domínio |
| 2. Recuperação | Busca de candidatas potencialmente complementares com base em ofertas e necessidades | PostgreSQL + índices; full text se necessário |
| 3. Ranking | Pontuação heurística por modalidade e evidências, sem chamar “probabilidade” de sucesso | Funções puras em TypeScript |
| 4. Explicação | Exibir critérios e dados de origem; marcar incerteza e falta de evidências | Contrato tipado + interface |
| 5. Resultado | Registrar exibição, interesse, proposta e execução para melhoria futura | Eventos + tabelas operacionais |

## Critérios por modalidade

| Modalidade | Bloqueios relevantes | Ordenação inicial (hipótese) |
| --- | --- | --- |
| Apoio | Competência ausente, indisponibilidade, limites do programa | Adequação à necessidade, disponibilidade, contexto |
| Permuta | Sem contrapartida compatível em um dos lados | Benefício bilateral, escopo e capacidade de entregar |
| Collab | Objetivo divergente, execução inviável | Complementaridade, público, recursos e compromisso |
| Empresa / fornecimento | Requisitos comerciais ou de capacidade não atendidos | Elegibilidade de fornecimento, capacidade, prazo e aderência |

As regras históricas de exclusão e ≥2 sinais confirmados são insumos para descoberta, não verdades imutáveis. Devem ser reconciliadas com a oportunidade e validadas com a equipe. Ranking heurístico ≠ probabilidade calibrada: evitar exibir “94% de sucesso”.

## Avaliação estatística antes de ML

Começar com casos rotulados por especialistas de produto e medidas descritivas, incluindo candidatos exibidos, recusas, resultados e cobertura. Quando houver histórico suficiente, comparar ranking atual com regressão logística como baseline, árvore de decisão e modelos de ranking, com validação temporal e análise de incerteza.

O Andar do Bêbado (Mlodinow) orienta cuidado com padrões aparentes e amostras pequenas; A Senhora Tomando Chá (Salsburg) fundamenta desenho experimental, teste de hipóteses e inferência. O uso dessas obras é metodológico, não uma afirmação de que um algoritmo específico está validado.

# 6. Arquitetura técnica recomendada

DECISÃO ARQUITETURAL Monólito modular + front-end desacoplado Preservar os repositórios e módulos existentes quando forem aproveitáveis. Implementar a orquestração de matching e propostas sem criar microsserviços ou um banco vetorial à parte antes de existir necessidade comprovada.

| Camada / componente | Tecnologia escolhida | Responsabilidade / razão |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | Central de Oportunidades, justificativa do match, revisão e estados de operação |
| API | NestJS + TypeScript strict | Controllers e casos de uso; validações e política de negócio por módulo |
| Domínio | Regras puras + Strategy / Adapter | Política por modalidade e tradução entre contratos existentes |
| Persistência | PostgreSQL + Prisma | Fonte de verdade, transações, queries e logs de eventos |
| Busca | SQL, Full Text Search e índices quando medidos | Recuperação barata antes de adicionar embeddings |
| Assíncrono | Worker e fila em PostgreSQL se necessário | Propostas lentas, reprocessamentos e notificações fora da requisição |
| IA opcional | LLM via API apenas sob demanda | Extração de texto e redação assistida; resultados validados e armazenados |
| DevOps | Docker, GitHub Actions, homologação | Reproduzibilidade, revisão, testes e rollback |

## Controles de desempenho, segurança e manutenção

Idempotência para criação de proposta e automações: chave por operação, validação transacional e proteção no banco.

Latência: priorizar consultas sem LLM síncrono; estabelecer meta provisória e medir p50/p95 em homologação.

Retentativas: limitar tentativas, usar backoff e distinguir indisponibilidade transitória de falha permanente.

Segurança: JWT/roles quando aplicáveis, autorização por recurso, LGPD, consentimento e minimização de dados.

Observabilidade: logs com correlation ID, auditoria de regras, estados e custo por operação.

Manutenção: testes de regressão, branch isolada, ADR, contratos OpenAPI e documentação de handoff.

## Dados essenciais e integração mínima

| Entidade / contrato | Atributos mínimos propostos |
| --- | --- |
| Participante | id, tipo, capacidades, necessidades, contexto/consentimento quando relevante |
| Oportunidade | id, criador, modalidade, demanda/objetivo, requisitos, status e validade |
| Match | id, oportunidade, candidato(s), sinais, justificativa, versão da política, status |
| Proposta | id, matchId, proponente, destino, escopo, contrapartidas, status, revisão |
| Evento de negócio | entityId, action, timestamp, actor, origem, idempotencyKey |

Campos ilustrativos: adaptar ao modelo Prisma e aos contratos reais. A existência de UUIDs, rotas ou tabelas específicas não deve ser presumida sem inspeção.

# 7. Desafio 01: automação do Clube sem criar outra fonte de dados

Os dados centrais devem permanecer no banco do produto. Google Sheets, Make ou n8n só entram se resolverem uma necessidade identificada sem duplicar a operação já implementada. Priorizar fluxos por estado de jornada e canais autorizados; evitar mensagens genéricas em massa.

| Gatilho | Ação proposta | Medição / risco |
| --- | --- | --- |
| Cadastro | Boas-vindas com guia para próxima ação | Entrega, consentimento e atividade inicial |
| Perfil insuficiente | Lembrete com informações mínimas necessárias | Completude relevante; limitar frequência |
| Oportunidade elegível | Sugestão contextual de proposta / parceria | Interesse e avanço, não somente abertura |
| Evento próximo | Convite segmentado e confirmação | Inscritas, presença real, preferência de canal |
| Evento concluído | Check-in digital, confirmação consentida ou importação autorizada | Presença auditável; cuidado com atividades externas |
| Proposta parada | Follow-up pertinente, sem duplicidade | Tempo de espera e retomada |

Para comunicação via WhatsApp, usar integração oficial permitida, consentimento e templates quando exigidos. A presença em Zoom/Meet depende de disponibilidade de API, permissões e identidade consistente; QR Code de evento deve usar token de check-in, não expor IDs previsíveis como prova suficiente.

# 8. Economia da solução e hipótese de retorno

Separar valor econômico para empreendedoras de receita efetiva da Kawaii. Uma permuta pode reduzir custos da participante sem produzir faturamento da plataforma. Ganho de receita por assinaturas, B2B ou patrocínios só poderá ser atribuído à mudança após validar a monetização vigente e comparar séries ou coortes adequadas.

| Alavanca | Retorno possível | Prova necessária |
| --- | --- | --- |
| Conversão comercial | Mais propostas e colaborações efetivas | Conversão por coorte e modalidade, sem dupla contagem |
| Eficiência operacional | Menos minutos de equipe em convites/propostas | Tempos observados e custo-hora efetivo |
| Retenção/assinaturas | Maior valor percebido pode reduzir churn | Retenção e margem incremental com comparação válida |
| Conexões externas B2B | Mais negócios entre empresas e fornecedoras | Acordos e contratos realmente registrados |
| Aprendizado operacional | Identificação de segmentos com demanda sem oferta | Coverage, tempo até match e oportunidades perdidas |

## Modelo financeiro — sem promessas numéricas

Economia mensal estimada = ∑ (tarefas mensais × minutos poupados ÷ 60 × custo-hora efetivo).

Resultado líquido incremental = economia comprovada + margem incremental de receitas atribuíveis − novos custos de infraestrutura, IA, comunicação, suporte e manutenção.

Payback simples = investimento inicial / resultado líquido incremental mensal, somente quando este for positivo e suficientemente estável.

Para demonstrar método, podemos apresentar uma simulação paramétrica com premissas assumidas, mas não projetar faturamento, CAC, LTV, ROI ou payback da Kawaii sem volumes, receita, custos e baseline reais.

## Estratégia de custo e hospedagem

Reaproveitar VPS/EC2, GitHub Actions e PostgreSQL se houver capacidade e permissão.

Não fazer chamada LLM a cada consulta de match; enriquecer textos somente quando mudarem e com validação.

Pré-calcular ou armazenar matches quando houver ganho observado, com invalidação por evento.

Medir custo por proposta aprovada e por parceria efetiva, não somente preço por token.

Introduzir cache externo, busca vetorial ou infraestrutura de ML apenas após benchmark demonstrar necessidade.

# 9. Backlog estratégico — prioridade, dependência e prova

| Pri. | Epic / história de resultado | Dependência / pronto quando |
| --- | --- | --- |
| P0 | Glossário de valor e funil | Definições de match, proposta, acordo e execução aprovadas |
| P0 | Inventário AS-IS e contratos | Componentes existentes e pontos de integração mapeados |
| P0 | Oportunidade e elegibilidade mínima | Casos por modalidade podem ser avaliados corretamente |
| P0 | Contrato match → proposta + idempotência | Integração aceita payload válido, protege autorização e repetição |
| P0 | Central de Oportunidades funcional | Participante consulta, compreende, inicia e revisa uma proposta |
| P0 | Eventos mínimos e estados | Resultado do fluxo é rastreável; rejeição/erro são distinguíveis |
| P1 | Régua de onboarding e ativação | Segmentação e envio respeitam preferências e registram erro |
| P1 | Presença/resultado externo | Equipe pode confirmar atividade realizada fora do aplicativo |
| P1 | Dashboard de conversão e custos | Visão por coorte, modalidade e custo operacional |
| P2 | PLN e geração assistida com IA | Teste comprova ganho frente a formulários/templates |
| P2 | ML e ranking aprendido | Baseline com amostra adequada e melhora medida |

# 10. Plano da primeira semana: MVP tecnicamente defensável

| Dia | Execução | Evidência |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery final, auditoria de componentes e mapa AS-IS | Definições, limites, pontos de integração, casos de teste |
| 2 | Requisitos, contratos, casos de negócio e backlog | Payload e estados documentados; hipóteses registradas |
| 3 | Elegibilidade mínima e Adapter/mocks com testes | Casos positivos, negativos e duplicidade |
| 4 | Front-end: oportunidade → justificativa → proposta | Fluxo navegável, loading, empty e erro |
| 5 | Revisão da proposta e integração de ponta a ponta | Demonstração sem perda de contexto nem duplicação |
| 6 | Registros, testes integrados, QA e documentação | Evidências de testes, ADR e limitações |
| 7 | Refino e apresentação de até 20 minutos | Demonstração e roteiro com custo e impacto |

O protótipo deve ilustrar no mínimo uma permuta entre empreendedoras e uma oportunidade com marca ou instituição, pois os critérios são diferentes. Se o motor real não estiver acessível, o adaptador e os mocks devem ser rotulados como simulação; jamais afirmar que a integração com produção foi concluída.

## Escopo da entrega por desafio

| Frente | Implementar / propor agora | Posterior |
| --- | --- | --- |
| Desafio 02 | Demonstração funcional de match → proposta; contratos; casos e testes | Métricas em produção e ajustes de rank |
| Desafio 01 | Arquitetura da jornada e uma régua simulável de ativação | Integrações completas de mensagens e eventos |
| Complementar | Justificativa de prioridade, tecnologias, limites, validação | Experimentos e medição econômica real |

# 11. Gates: quando reordenar a estratégia

| Se o diagnóstico confirmar… | Mudar a primeira intervenção para… |
| --- | --- |
| Poucos perfis expressam ofertas/demandas compreensíveis | Orientação e coleta de dados essenciais (Desafio 01) antes de sofisticar matches |
| Matches existem e não viram propostas | Adapter + interface como prioridade principal (Desafio 02) |
| Propostas existem mas não chegam a execução | Negociação, acompanhamento e confirmação de benefício |
| Equipe perde muito tempo em eventos e mensagens | Automação enxuta do Clube em paralelo, depois que estados mínimos forem confiáveis |
| Ciclo converte e há histórico representativo | Experimentos de ranking e otimização estatística |

## Riscos e controles mínimos

Perfis novos receberem menos oportunidades por não terem “deals” anteriores: monitorar exposição e incluir métricas de cobertura.

Recomendações inventadas por IA: apontar evidências e distinguir inferência de fato declarado.

Dados desatualizados: invalidar resultados após mudanças em status, conversas e perfis.

Comunicações invasivas: respeitar finalidade, consentimento e descadastro por canal.

Duplicidade de proposta/conversa: idempotência, regras de unicidade e transações.

Resultados fora do app: oferecer confirmação estruturada sem exigir monitoramento intrusivo.

Documentação desatualizada: testes reais, ADRs e notas de handoff, sem confiar só nos READMEs.

# 12. Referências e rastreabilidade da decisão

Fontes de contexto recebidas (prioridade documental):

Desafio Kawaii — Raciocínio lógico, automação com IA e desenvolvimento Front-end (4 páginas); desafios 01, 02 e complementar.

Kawaii API e Kawaii Web — README / AGENTS.md fornecidos; stack e módulos descritos, não auditados em produção.

Matriz de critérios para matching da Kawaii — maio de 2026 (10 propostas ativas; 3 excluídas; 7 elegíveis no recorte).

Kawaii Clube — https://kawaiiclube.com.br/ ; LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/kawaiiclube/ ; Ellen Kois — https://www.linkedin.com/in/ellekoiss .

Referências metodológicas para decisões e avaliação:

Leonard Mlodinow, O Andar do Bêbado — cautela com acaso, correlação aparente e amostras pequenas.

David Salsburg, A Senhora Tomando Chá (The Lady Tasting Tea) — inferência, desenho experimental e história da estatística.

Ronald A. Fisher, The Design of Experiments — testes, comparação controlada e desenho de experimentos.

Pizzato et al., Recommending People to People — adequação de recomendações recíprocas.

LinkedIn Engineering — candidate generation e ranking em estágios; analogia arquitetural, não cópia de algoritmo.

Martin Fowler, Monolith First / Microservice Premium — custo de complexidade distribuída.

Documentação PostgreSQL (Full Text Search / pg_trgm), NestJS, Prisma, OWASP API Security Top 10 e NIST AI RMF — base de implementação, segurança e governança.

# 13. Decisão executiva e próximo trabalho

RECOMENDAÇÃO FINAL Destravar o ciclo comercial antes de multiplicar automações Validar o que é parceria efetiva → auditar o que já existe → garantir dados mínimos → integrar match e proposta → registrar estados e resultados → ativar a comunidade por eventos → otimizar e escalar por evidência.

Próximo artefato: engenharia de requisitos e backlog refinado, com histórias de usuário, critérios de aceitação, responsabilidades, prioridade por dependência, pontos de integração, testes e estimativa de esforço. Antes de congelá-lo, validar os gates iniciais com a Kawaii.

Nota de integridade: este documento é uma proposta analítica; não atesta resultados financeiros nem funcionamento de componentes não inspecionados. Ganhos, volumes, custos e taxas deverão ser comprovados em ambiente autorizado.